迭代计划

制定日期：2025年5月

| 组号 | 3 | 项目名称 | HabitFlow 个人习惯追踪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代1-界面原型设计 | 计划起止日期 | 2025年5月16日-6月1日 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 确定选题、讨论核心功能; 5/16-5/17; 全体组员. 2; 编写Vision前景文件; 5/17-5/18; 韦昀炫. 3; 绘制用例图（PlantUML）; 5/18-5/19; 于楚波. 4; 编写用例规约（3个核心用例）; 5/19-5/21; 韦昀炫、于楚波. 5; 制作界面原型（V0.dev生成）; 5/19-5/21; 韦昀炫. 6; 整合SRS软件需求规约文档; 5/21-5/23; 于楚波. 7; 小组内部评审; 5/24; 全体组员. 8; 根据评审意见修改文档; 5/24-5/25; 韦昀炫. 9; 编写迭代评估报告; 5/26-5/27; 于楚波. 10; 整理提交目录，进行最终检查; 5/28-5/31; 全体组员. |
| 预期成果： - 迭代计划文档 - Vision前景文档 - 软件需求规约SRS - 用例规约（含用例图截图、用例规约） - 界面原型截图以及说明 - 迭代评估报告 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 风险1（高）：需求边界不清晰，功能蔓延 缓解：明确只做3个核心用例，评审时严格控制范围 应急：删减低优先级功能，保证核心用例完整 - 风险2（高）：组员时间冲突，进度延误 缓解：采用滚动式规划，每2天同步一次进度 应急：优先完成SRS和用例图，界面原型可简化 - 风险3（中）：PlantUML语法不熟悉，用例图绘制慢 缓解：提前学习PlantUML基本语法（1小时内可掌握） 应急：改用手绘或Visio截图替代 - 风险4（中）：界面原型与需求不一致 缓解：先写好用例规约再做界面原型 应急：在界面原型说明中注明“待调整”并说明原因 - 风险5（低）：文档格式不符合模板要求 缓解：严格对照老师提供的模板填写 应急：提交前互相检查格式 |  |  |  |