迭代评估报告

评估日期：2026年5月26日

| 组号 | 3 | 项目名称 | HabitFLow 个人习惯追踪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代1-界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2026年5月16日-2026年5月27日 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等） 计划任务共10项，完成10项，完成率100%。 - 迭代计划：已完成，明确了任务分工与进度安排 - Vision前景文档：已完成，共11节内容全部填写完整 - 软件需求规约SRS：已完成，包含用例图及UC1/UC2/ UC3三个核心用例的完整规约 - - 界面原型：使用v0.dev生成，完成3个核心界面截图 （今日打卡、习惯管理、数据统计），并标注了界面元素与需求/用例的对应关系 - 迭代评估报告：已完成（本文档） |  |  |  |
| 评审/测试的结果： 评审时间：2025年5月26日 评审方式：小组线上会议 评审人员：全体组员 评审发现问题： 1. 用例图中UC1管理习惯的include关系箭头方向画反 （应由基础用例指向被包含用例，而非反向） → 已修正PlantUML代码并重新生成图片 2. 用例规约中UC2和UC1之间使用了不规范的<<extend>> 关系来表达 “打卡前需先有习惯”，与extend的标准 UML语义不符 → 已删除该关系线，相关前置条件改为在用例规约的 “前置条件”一节中以文字说明 3. SRS文档章节编号一度出现混乱（用例规约模板内部的 编号与SRS自身的章节编号试图强行嵌套） → 统一规则：SRS编号只到3.1.x层级，用例规约内部小标题不再继续编号，作为普通加粗文字呈现 评审结论：经过以上修正，文档内容和格式符合要求，可以提交。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 问题1：最初对 “用例规约”应作为独立文件还是嵌入SRS 存在理解分歧，一度按独立文件整理后又改回嵌入 - 处理：重新确认任务说明，最终确定用例规约完整内容嵌入SRS第3.1.2-3.1.4节，无需单独成文件， 避免了文档结构重复 问题2：初期讨论需求时一度想加入"用户登录/注册"功能 。 - 处理：评审时决定砍掉该功能，聚焦三个核心用例，避免增加hw2阶段的技术实现难度 变更记录： - 删除“用户登录/注册”功能（移至低优先级，本迭代不实现） - 用例图中UC1与UC1a/UC1b的include箭头方向修正 - 删除UC2与UC1间不规范的extend关系 |  |  |  |
| 经验和教训： - 画用例图时要注意include/extend箭头方向的UML 规范，画完后最好对照标准语义自查一遍，不能想当然凭直觉画 - 模板里嵌套的子模板（如用例规约模板内含在SRS里） 不要试图把内部编号强行接续外部编号，否则会越改越乱，应保持两套编号体系独立 - 先确定文档结构（哪些是独立文件、哪些是嵌入内容）再开始填写内容，能省去大量返工时间 - 小组内部评审环节确实有效，发现了多个文档间的 细节不一致问题，建议hw2阶段继续保留这一步骤 - 下一迭代（hw2）应优先搭建Streamlit+SQLite技术 原型，尽早验证可行性，避免技术风险拖到后期暴露 |  |  |  |