迭代计划

制定日期：2025年6月

| 组号 | 3 | 项目名称 | HabitFlow个人习惯追踪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代2-技术原型迭代 | 计划起止日期 | 2026年6月17日-6月21日 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 画分析模型（类图+顺序图+通信图）; 6/17-6/18; 全体组员. 写软件架构文档; 6/18-6/19; 韦昀炫. 搭建技术原型; 6/18-6/19; 于楚波. 实现2-3个核心用例的端到端功能; 6/19-6/20; 韦昀炫、于楚波. 编写单元测试（pytest）; 6/20; 韦昀炫. 小组评审、修改; 6/21; 于楚波. 编写迭代评估报告; 6/21; 韦昀炫、于楚波. |
| 预期成果： 1、分析模型 2、软件架构文档 3、技术原型代码 4、迭代评估报告 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 风险1（高）：Streamlit框架不熟悉，开发进度受影响 缓解：提前花2小时学习官方教程，完成一个小demo 应急：改用Flask + 简单HTML模板 - 风险2（高）：时间紧张，作业截止前完不成全部内容 缓解：优先保证2个核心用例（打卡+习惯管理），第3个（数据可视化）简化 应急：第3个用例只做静态图表，不做动态交互 - 风险3（中）：PlantUML绘图不熟悉，画图花费太多时间 缓解：提前用在线编辑器练习10分钟，准备好代码模板 应急：改用ProcessOn或Draw.io手动画图截图 - 风险4（中）：架构文档不知道怎么写，内容空洞 缓解：参考提供的范文，按模板逐节填充 应急：找同学互评，根据反馈修改 - 风险5（低）：SQLite数据库操作不熟悉 缓解：先用简单SQL语句（INSERT/SELECT），不加复杂约束 应急：用Python list模拟数据库，先跑通功能 |  |  |  |