迭代评估报告

评估日期：2026年6月21日

| 组号 | 3 | 项目名称 | HabitFlow个人习惯追踪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代2-技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2026年6月17日-6月21日 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等） 本迭代按计划完成全部任务。具体包括：分析模型完成概念类图1张、顺序图2张、通信图2张、VOPC类图2张、整体类图1张，共8张PlantUML图，覆盖每日打卡和习惯管理两个核心用例；软件架构文档完成逻辑视图、进程视图、部署视图、实施视图，明确三层架构设计；技术原型代码完成app.py、models.py、services.py、repository.py、requirements.txt共5个文件，实现习惯创建和每日打卡两个核心用例的端到端功能；编程规范下载并保存Google Python Style Guide。所有代码在本地运行测试通过，应用可正常启动并操作。 |  |  |  |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 架构文档经小组内部评审通过，分层架构设计合理；使用pytest对repository层进行单元测试，数据库CRUD操作正常；手动测试习惯创建、每日打卡两个核心用例，流程正常，页面响应时间小于1秒；应用通过streamlit run app.py可正常启动，浏览器访问localhost:8501显示正常。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） Streamlit环境配置时遇到ModuleNotFoundError，通过pip install streamlit解决；首次运行app.py时出现no such table: habits错误，通过在app.py启动时自动调用init_db()解决；PlantUML通信图绘制时语法与原计划不符，调整为使用object + 数字箭头的方式实现。无重大需求变更，核心功能范围保持稳定。 |  |  |  |
| 经验和教训： 分析模型为后续架构设计和编码提供了清晰的结构基础，先画图再写代码效率明显提高；分层架构使代码职责明确，业务逻辑与UI分离后便于测试和维护；PlantUML绘图工具学习成本低，但通信图等特定类型需提前确认语法；技术原型应尽早开始编码，预留足够调试时间；下一迭代可在此基础上增加数据可视化功能和用户账户系统。 |  |  |  |